|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО  Розпорядження голови  райдержадміністрації  16.09.2021 № 187 |

Заходи

щодо локалізації та ліквідації регульованого шкідливого організму – амброзія полинолиста

в межах смт Стара Вижівка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва заходів | Об’єм робіт | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Локалізаційно- ліквідаційні | 1. У виявленому вогнищі на 1165,2483 га здійснювати:  - систематичне обстеження території карантинної зони;  - інспектування та фітосанітарну експертизу (аналізи) підозрілих рослин;  - контроль за проведенням локалізації та ліквідації карантинного організму. | Двічі на рік протягом карантинного періоду | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області |
| 2. У випадку виявлення амброзії полинолистої на площі, де запроваджено карантинний режим (в період вегетації) здійснювати:  - знищення вогнищ амброзії полинолистої до цвітіння: низьке шкошування, висапування, виривання з корінням рослин амброзії;  - знищення вогнищ амброзії. | Постійно протягом карантинного періоду | Виконавчий комітет Старовижівської селищної ради, землевласники та землекористувачі, суб’єкти господарювання, що розміщені на території, де запроваджено карантинний режим |
| 2. | Інформування | 1. Оприлюднення в офіційних друкованих виданнях рішення (розпорядження) про запровадження карантинного режиму. | Протягом доби | Відділ організаційної, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 2. Висвітлення інформації про амброзію полинолистута заходи боротьби з нею в ЗМІ (веб-сайти, газети, та ін.) та шляхом розповсюдження інформаційних матеріалів (листівок, плакатів та ін.). | Протягом карантинного періоду | Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, відділ організаційної, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації |
| 3. Надання офіційної інформації Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області про хід виконання заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища амброзії полинолистої. | До 05 липня та до 05 грудня впродовж дії розпорядження | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_